I/ Idea (Ý tưởng)

Xây dựng website tuyển dụng cho sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một.

II/ Customer segmentation (Phân khúc khách hàng)

1. Sinh viên (Nhóm khách hàng chính):

Sinh viên năm 2, 3, 4 đang tìm kiếm cơ hội thực tập phù hợp với chuyên môn.

Nhu cầu chính: Tìm vị trí thực tập đúng chuyên ngành, ứng tuyển nhanh, tư vấn CV,...

2. Doanh nghiệp:

Doanh nghiệp sử dụng hệ thống để đăng tin, quản lý quá trình tuyển dụng, gồm:

Doanh nghiệp muốn tuyển thực tập sinh theo định kỳ hoặc theo dự án.

Doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn nhân sự trẻ.

Nhu cầu:

Đăng tin tuyển dụng nhanh chóng.

Quản lý hồ sơ ứng viên.

Theo dõi quá trình tuyển dụng.

Tiếp cận sinh viên phù hợp với chuyên ngành, kỹ năng.

3. Nhà trường:

Nhóm khách hàng đóng vai trò quản trị, giám sát hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý thực tập.

Nhu cầu:

Công cụ quản lý tập hoạt động thực tập.

Theo dõi tiến độ, kết quả, phản hồi từ doanh nghiệp.

Thống kê, báo cáo, tăng cường kết nối giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

4. Đối tượng mở rộng: Các trường đại học, cao đẳng khác, tổ chức hỗ trợ sinh viên,...

III/ SWOT

1/ Strengths (Điểm mạnh):

Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của sinh viên.

Hệ thống đóng vai trò là cầu nối kết hợp giữa sinh viên - nhà trường - doanh nghiệp giúp tối ưu quy trình tuyển dụng và quản lý thực tập.

Quy trình tuyển dụng được số hóa, giảm thiểu giấy tờ.

Người thực hiện có một số kiến thức và khả năng triển khai hệ thống.

2/ Weaknesses (Điểm yếu):

Nguồn lực phát triển còn hạn chế.

Thời gian triển khai có hạn, khó hoàn thiện toàn bộ tính năng.

Hệ thống phụ thuộc vào mức độ tham gia và hợp tác của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm triển khai và vận hành hệ thống quy mô lớn còn hạn chế.

3/ Opportunities (Cơ hội):

Nhu cầu thực tập của sinh viên ngày càng tăng.

Doanh nghiệp có xu hướng tìm nhân lực thông qua kênh chính thống.

Nhà trường đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong quản lý.

Hệ thống có tiềm năng mở rộng.

4/ Threats (Thách thức):

Cạnh tranh với các nền tảng tuyển dụng lớn đã có.

Yêu cầu bảo mật cao về dữ liệu người dùng.

Doanh nghiệp chưa quen với nền tảng mới.

IV/ Master plan

Thời gian thực hiện: 12 tuần

Số Sprint: 6 Sprint

Thời lượng 1 Sprint: 2 tuần

Sprint 1: Tuần 1 - 2

Quản lý người dùng và phân quyền:

Phân tích yêu cầu người dùng.

Thiết kế sơ đồ đăng nhập - đăng ký.

Xây dựng chức năng xác thực và phân quyền.

Kiểm thử chức năng đăng nhập.

Sprint 2: Tuần 3 - 4

Quản lý hồ sơ CV sinh viên:

Xây dựng form hồ sơ.

Chức năng quản lý CV.

Lưu trữ thông tin kỹ năng, chuyên ngành.

Sprint 3: Tuần 5 - 6

Quản lý tuyển dụng:

Doanh nghiệp đăng và quản lý tin tuyển dụng.

Xây dựng chức năng tìm kiếm vị trí thực tập.

Sprint 4: Tuần 7 - 8

Quản lý ứng tuyển, theo dõi thực tập:

Sinh viên nộp hồ sơ, doanh nghiệp duyệt, phản hồi.

Quản lý trạng thái thực tập.

Sprint 5: Tuần 9 - 10

AI hỗ trợ và gợi ý:

Tích hợp chatbot.

Gợi ý công việc.

Hỗ trợ CV cơ bản.

Tự động hóa quy trình.

Sprint 6: Tuần 11 - 12

Quản trị hệ thống, hoàn thiện dự án:

Xây dựng dashboard quản trị.

Báo cáo, thống kê.

Kiểm thử toàn bộ hệ thống.

Hoàn thiện báo cáo, tài liệu hướng dẫn.